StudyBuddy Pro

Product Backlog

18 geplante Features · Version 2.5 · April 2026

Dieses Dokument beschreibt die nächsten geplanten Features für StudyBuddy Pro. Jeder Eintrag enthält User Story, Begründung, technische Details und Aufwandsschätzung. Legende: ● HOCH = sofortige Umsetzung ● MITTEL = nächstes Release S/M/L/XL = Entwicklungsaufwand

Übersicht aller Backlog-Items (18)

| # | Feature | Kategorie | Priorität | Aufwand | Schätzung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🌐 Mehrsprachige Eltern-Oberfläche | UX / Internationalisierung | HOCH | Klein (S) | Klein (2–3 Tage) |
| 2 | 🔑 Social Login (Google, Apple, Microsoft) | Authentifizierung | HOCH | Mittel (M) | Mittel (1 Woche) |
| 3 | 🛡️ Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA / MFA) | Sicherheit | MITTEL | Mittel (M) | Mittel (1 Woche) |
| 4 | 📋 Eltern stellen Aufgaben für Kinder ein | Lernmanagement | HOCH | Mittel (M) | Mittel (1–1,5 Wochen) |
| 5 | ✏️ Kinder erstellen eigene Aufgaben & Termine | Lernmanagement | HOCH | Klein (S) | Klein (3–4 Tage) |
| 6 | 📅 Klausurtermin mit automatischer Lernplanung | Adaptives Lernen | HOCH | Sehr groß (XL) | Groß (3–4 Wochen) |
| 7 | 🍅 Pomodoro als kontextueller Lern-Begleiter | UX / Lernmethodik | MITTEL | Mittel (M) | Mittel (1 Woche) |
| 9 | 🔒 Subscription-Bereich für Kinder ausblenden | UX / Sicherheit | HOCH | Klein (S) | Klein (< 1 Tag) |
| 10 | 📊 Lernfortschritte & Aufgaben im Eltern-Dashboard | Analytics / Eltern-Dashboard | HOCH | Groß (L) | Groß (2–3 Wochen) |
| 11 | 🔁 Exam Mode: KI-Fragen speichern, mischen & automatisch wiederholen | Lerneffektivität / Spaced Repetition | HOCH | Groß (L) | Groß (2–3 Wochen) |
| 12 | 📥 CSV/Excel-Import für Karteikarten & Übungsexamen (Eltern) | Import / Eltern-Funktion | HOCH | Mittel (M) | Mittel (1–1,5 Wochen) |
| 13 | 📋 Import/Export-Vorgänge im Aktivitätslog protokollieren | Logging / Transparenz | MITTEL | Klein (S) | Klein (< 1 Tag) |
| 14 | 📤 Export von Karteikarten und Übungsexamen (CSV/Excel) | Export / Sharing | HOCH | Klein (S) | Klein (2–3 Tage) |
| 15 | 📝 Bestandene & fehlgeschlagene Examen im Aktivitätslog | Logging / Lernhistorie | MITTEL | Klein (S) | Klein (1–2 Tage) |
| 16 | ℹ️ Verständliche Erklärung von XP, Streak, Cards Due & Exams Due | UX / Onboarding | HOCH | Klein (S) | Klein (2–3 Tage) |
| 17 | 🧠 Personalisierte Lernvorschläge auf Basis von Best Practices | Adaptives Lernen / KI | MITTEL | Groß (L) | Groß (2–3 Wochen) |
| 18 | 📂 Subject Content Hub — eigener Content pro Fach | Content-Management / KI-Verarbeitung | HOCH | Sehr groß (XL) | Sehr groß (4–6 Wochen) |
| 8 | 🎓 Lernframework-Auswahl (IGCSE, Kultusministerium etc.) | Curriculum / Bildungssystem | MITTEL | Sehr groß (XL) | Sehr groß (4–6 Wochen + Datenpflege) |

Detailbeschreibungen

| #1 | 🌐 Mehrsprachige Eltern-Oberfläche Priorität: ● HOCH Aufwand: Klein (S) Kategorie: UX / Internationalisierung |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Elternteil möchte ich die App-Sprache selbst wählen können (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch), damit ich die Plattform in meiner bevorzugten Sprache nutzen kann. |
| 💡 Warum wichtig? | Das I18N-System ist bereits vollständig implementiert und alle Übersetzungen liegen vor. Derzeit wird die Sprache nur aus dem Kind-Profil gelesen — Eltern sehen immer Deutsch. Ein einfacher Sprachumschalter in den Eltern-Einstellungen genügt. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Sprachauswahl in Einstellungen → Profil (Dropdown oder 4 Flaggen-Buttons) • Sprache in localStorage + Supabase user_metadata speichern • getCurrentLang() für Eltern anpassen: U.language ¦¦ localStorage.getItem("lang") ¦¦ "de" • Sidebar, Dashboard, Kinder-Verwaltung und alle Eltern-Seiten nutzen bereits das t()-System |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Aufwand gering: I18N-Infrastruktur zu 100 % vorhanden. Nur Sprachumschalter-UI + Persistenz fehlen. Geschätzter Aufwand: Klein (2–3 Tage) |

| #2 | 🔑 Social Login (Google, Apple, Microsoft) Priorität: ● HOCH Aufwand: Mittel (M) Kategorie: Authentifizierung |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Elternteil möchte ich mich mit meinem Google-, Apple- oder Microsoft-Konto einloggen können, damit ich kein neues Passwort anlegen und merken muss. |
| 💡 Warum wichtig? | Social Login senkt die Registrierungs-Hürde erheblich, reduziert Passwort-Vergessen-Support und ist heute für Consumer-Apps Standard. Supabase unterstützt alle drei OAuth-Anbieter nativ. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Google OAuth: einfachste Integration über Supabase → Google Cloud Console (OAuth 2.0 Client ID) • Apple Sign-In: erfordert Apple Developer Account ($99/Jahr), Service ID und Private Key • Microsoft OAuth: Azure App Registration, funktioniert über Supabase Azure AD Provider • Login-Seite: drei zusätzliche Buttons ("Mit Google anmelden" etc.) vor dem E-Mail-Formular • Nach Social Login: Nutzer-Profil (Name, Bild) aus OAuth-Payload übernehmen • Für Kind-Logins (PIN) keine Änderung notwendig |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Supabase Auth unterstützt alle drei Provider out of the box. Hauptaufwand: App-Registrierungen bei den Anbietern, Callback-URLs konfigurieren, Login-UI anpassen. Geschätzter Aufwand: Mittel (1 Woche) |

| #3 | 🛡️ Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA / MFA) Priorität: ● MITTEL Aufwand: Mittel (M) Kategorie: Sicherheit |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Elternteil möchte ich mein Konto mit einem zweiten Faktor (Authenticator-App oder SMS) absichern, damit Unbefugte keinen Zugriff auf die Lerndaten meiner Kinder bekommen. |
| 💡 Warum wichtig? | Eltern-Konten enthalten sensible Kinderdaten (DSGVO). MFA ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal für Familienprodukte und erhöht das Vertrauen. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Supabase MFA (TOTP) ist nativ unterstützt (supabase.auth.mfa.*) • Einrichtungs-Flow: QR-Code in Einstellungen anzeigen → Authenticator-App (Google/Microsoft Authenticator) scannen • Bei Login: nach Passwort zweite Seite mit 6-stelligem Code-Feld • Backup-Codes generieren und anzeigen (einmalig) • SMS-MFA: erfordert Twilio-Integration (separater Schritt) • MFA nur für Eltern-Konten — Kind-PIN-Login bleibt unverändert |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Supabase TOTP-MFA ist in der Auth-Bibliothek enthalten, kein externer Service nötig. UI für Setup und Eingabe muss in der App ergänzt werden. Geschätzter Aufwand: Mittel (1 Woche) |

| #4 | 📋 Eltern stellen Aufgaben für Kinder ein Priorität: ● HOCH Aufwand: Mittel (M) Kategorie: Lernmanagement |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Elternteil möchte ich meinen Kindern Aufgaben mit Fälligkeitsdatum zuweisen können, damit ich den Lernfortschritt aktiv begleiten und steuern kann. |
| 💡 Warum wichtig? | Eltern sind derzeit passive Beobachter. Die Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen, macht StudyBuddy Pro zum echten Familien-Lerntool und steigert den Mehrwert gegenüber Einzellösungen. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Neues Formular im Eltern-Dashboard: Kind auswählen, Titel, Fach, Fälligkeitsdatum, optionale Notiz • DB: tasks-Tabelle um Spalte "assigned_by_parent" (boolean) + "parent_note" (text) erweitern • Kind-Dashboard: von Eltern zugewiesene Aufgaben werden mit 👤-Icon als "vom Elternteil" gekennzeichnet • Optionale Push/E-Mail-Benachrichtigung ans Kind wenn neue Aufgabe eintrifft • Eltern sehen im Dashboard: welche Aufgaben das Kind erledigt hat |
| ⚙️ Technik-Hinweis | tasks-Tabelle vorhanden — nur Schema-Erweiterung + neue Parent-UI nötig. Row-Level-Security bereits konfiguriert. Geschätzter Aufwand: Mittel (1–1,5 Wochen) |

| #5 | ✏️ Kinder erstellen eigene Aufgaben & Termine Priorität: ● HOCH Aufwand: Klein (S) Kategorie: Lernmanagement |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Kind möchte ich selbst Aufgaben anlegen und Fälligkeitstermine vergeben können, damit ich meinen Schulalltag eigenverantwortlich organisieren kann. |
| 💡 Warum wichtig? | Eigenverantwortung und Selbstorganisation sind Kernkompetenzen. Die Basis (Lernplan-Seite, tasks-Tabelle) ist bereits vorhanden — es fehlt nur das Datumssystem und eine bessere Kalenderansicht. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Lernplan-Formular: Datums-Picker (native <input type="date">) bereits vorhanden, Uhrzeit optional ergänzen • Kalenderansicht: Wochen- oder Monatsansicht optional hinzufügen (z.B. mit einfachem CSS-Grid) • Aufgaben nach Fälligkeitsdatum sortiert anzeigen (nächste oben) • Farbige Markierung: heute fällig (gelb), überfällig (rot), zukünftig (grau) • Dashboard-Widget: "Nächste Aufgabe: [Titel] — fällig in 2 Tagen" |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Sehr geringer Aufwand — Lernplan und tasks-Tabelle existieren. Hauptarbeit: Datums-Sortierung und visuelle Fälligkeitsanzeige. Geschätzter Aufwand: Klein (3–4 Tage) |

| #6 | 📅 Klausurtermin mit automatischer Lernplanung Priorität: ● HOCH Aufwand: Sehr groß (XL) Kategorie: Adaptives Lernen |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Kind möchte ich einen Klausurtermin eintragen und die App soll mir automatisch einen Lernplan erstellen, der mich systematisch auf die Klausur vorbereitet — mit täglichen Lerneinheiten und Karteikarten-Wiederholungen. |
| 💡 Warum wichtig? | Das ist ein Kern-Alleinstellungsmerkmal von StudyBuddy Pro. Kein Kind weiß von alleine, wie man sich optimal auf Prüfungen vorbereitet. Die App kann dieses Wissen durch Spaced-Repetition und Rückwärtsplanung automatisieren. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Neuer Typ "Klausur" in der Lernplan-Seite: Fach, Datum, Themen/Kapitel • Algorithmus: Tage bis Klausur ÷ Phasen (Überblick → Intensiv → Wiederholung → Pufferzeit) • Phase 1 (70% der Zeit): Neue Karteikarten erstellen / KI-Karten generieren lassen • Phase 2 (20% der Zeit): Tägl. Wiederholung fälliger Karten (Spaced Repetition) • Phase 3 (10% der Zeit): Prüfungssimulation (Exam-Modus) • Auto-Erstellung von täglichen Lernaufgaben in der tasks-Tabelle • Dashboard-Countdown: "📅 Mathe-Klausur in 12 Tagen — heute: 15 Karten wiederholen" • Push-Notification (optional): tägl. Erinnerung an geplante Lerneinheit • Eltern sehen Klausurtermine ihrer Kinder im Eltern-Dashboard |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Neue DB-Tabelle "exams" (kind_id, subject, date, topics[]). Planungs-Algorithmus in JS. Integration mit Spaced-Repetition-System (SR_DAYS bereits vorhanden). Größter Aufwand: adaptive Planung + UI-Kalender. Geschätzter Aufwand: Groß (3–4 Wochen) |

| #7 | 🍅 Pomodoro als kontextueller Lern-Begleiter Priorität: ● MITTEL Aufwand: Mittel (M) Kategorie: UX / Lernmethodik |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Kind möchte ich beim Start einer Lerneinheit (Karteikarten, Tutor, Exam) gefragt werden, ob ich den Pomodoro-Timer starten möchte — der Timer soll dann im Hintergrund laufen und mich nach 25 Minuten an eine Pause erinnern, ohne dass ich die Seite wechseln muss. |
| 💡 Warum wichtig? | Der Pomodoro-Timer als separate Seite wird kaum aktiv genutzt. Als kontextueller Overlay direkt beim Lernen wird er zur selbstverständlichen Lernroutine und erhöht die Effektivität nachweislich. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Beim Öffnen von Karteikarten, Tutor oder Prüfungsmodus: kleines Modal/Dialog "Pomodoro starten? (25 Min Fokus)" • Floating-Timer-Widget: rechts oben eingeblendet, klein und nicht störend (z.B. 🍅 23:41) • Bei 0:00: Toast-Benachrichtigung "⏸ Pause! 5 Minuten erholen." — Lernseite bleibt offen • Nach Pause: Toast "▶ Neue Session! Weiter lernen." — Automatischer Neustart oder manuell • Timer-Status bleibt beim Seitenwechsel erhalten (globale PO-Variable bereits vorhanden) • Pomodoro-Seite bleibt als eigenständige Seite erhalten (für manuelle Nutzung und Zeitkonfiguration) • Einstellung: Standard-Fokuszeit konfigurierbar (15/20/25/30 Min) in Einstellungen |
| ⚙️ Technik-Hinweis | PO-Objekt (Pomodoro State) bereits global vorhanden. Hauptarbeit: Floating-Widget-HTML/CSS, Dialog beim Page-Start, Timer-Persistenz beim Routing. Geschätzter Aufwand: Mittel (1 Woche) |

| #9 | 🔒 Subscription-Bereich für Kinder ausblenden Priorität: ● HOCH Aufwand: Klein (S) Kategorie: UX / Sicherheit |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Kind möchte ich keinerlei Abo- oder Zahlungsseiten sehen, da diese für mich nicht relevant sind und ich mich ausschließlich auf das Lernen konzentrieren soll. |
| 💡 Warum wichtig? | Kinder sollen nicht mit Bezahl-Flows, Preisplänen oder Upgrade-Prompts konfrontiert werden — weder aus UX-Gründen (Ablenkung) noch aus Datenschutzsicht (Minderjährige und kommerzielle Angebote). Außerdem könnte ein Kind versehentlich einen Kauf-Flow auslösen. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Subscription-Menüpunkt ("Abo & Preise") in der Seitenleiste für Kinder (U.isChild) ausblenden • goPage("subscription") für Kinder automatisch zu Dashboard weiterleiten • Subscription-Seite selbst: Eingangsprüfung if (U.isChild) → redirect • Kein "Upgrade"-Button oder Hinweis auf Bezahlfunktionen in Kind-Ansichten • Eltern-Dashboard: Abo-Verwaltung bleibt vollständig erhalten |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Minimaler Aufwand: 2–3 if-Checks in renderSidebar() und goPage(). Kein DB-Eingriff nötig. Geschätzter Aufwand: Klein (< 1 Tag) |

| #10 | 📊 Lernfortschritte & Aufgaben im Eltern-Dashboard Priorität: ● HOCH Aufwand: Groß (L) Kategorie: Analytics / Eltern-Dashboard |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Elternteil möchte ich den Lernfortschritt meiner Kinder übersichtlich einsehen — welche Fächer geübt wurden, wie viele Aufgaben erledigt sind, welche Exams absolviert wurden und wie sich die XP-Punkte entwickeln — damit ich die Entwicklung meiner Kinder aktiv begleiten kann. |
| 💡 Warum wichtig? | Eltern sind derzeit passive Beobachter ohne echten Einblick in den Lernalltag ihrer Kinder. Transparenz und Fortschrittsberichte sind ein zentrales Verkaufsargument für Familienabos und erhöhen die langfristige Nutzungstreue erheblich. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Eltern-Dashboard Übersicht: Pro Kind eine Karte mit Kennzahlen (XP, Streak, Karten fällig, Aufgaben offen/erledigt letzte 7 Tage) • Detailansicht pro Kind (Klick auf Kind-Karte): vollständige Aktivitätsübersicht • Aufgabenliste: alle Aufgaben des Kindes (offen / erledigt / überfällig) mit Datum • Exam-Ergebnisse: Tabelle aller absolvierten Prüfungen mit Datum, Fach und Prozentsatz • Karteikarten-Statistik: Anzahl Karten pro Fach, letzte Lernaktivität, fällige Wiederholungen • Wochenaktivitäts-Chart: 7-Tage-Balkendiagramm der täglichen Lernminuten (Chart.js bereits eingebunden) • Fach-Breakdown: Tortendiagramm — welche Fächer wie oft geübt wurden • stats-Spalte in children-Tabelle vorhanden — Schema um detaillierte Aktivitätsfelder erweitern • Optional: wöchentlicher E-Mail-Bericht ("Diese Woche hat Max 3 Karteikarten-Sets abgeschlossen...") |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Chart.js bereits im Projekt eingebunden. stats-Spalte in children-Tabelle vorhanden. Hauptaufwand: Supabase-Queries für Aktivitätsaggregation, Eltern-UI ausbauen, neues Datenschema für detaillierte Statistiken. Geschätzter Aufwand: Groß (2–3 Wochen) |

| #11 | 🔁 Exam Mode: KI-Fragen speichern, mischen & automatisch wiederholen Priorität: ● HOCH Aufwand: Groß (L) Kategorie: Lerneffektivität / Spaced Repetition |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich einmal generierte KI-Prüfungsfragen wiederverwenden können — ohne erneuten KI-Aufruf, in zufälliger Reihenfolge — und bei einem Ergebnis unter 75 % automatisch an die Wiederholung erinnert werden, mit einem Eintrag im Lernplaner. |
| 💡 Warum wichtig? | KI-Generierung verbraucht API-Credits und dauert. Fragen einmalig generieren und unbegrenzt wiederholen ist ressourcensparend und pädagogisch wertvoller. Die 75%-Regel mit automatischer Wiederholungs-Erinnerung implementiert Spaced Repetition direkt im Exam-Modus und schließt die Lücke zwischen Karteikarten-Lernen und Prüfungsvorbereitung. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Neue DB-Tabelle exam_questions: (id, child_id, subject, grade, question, options JSON, correct_index, created_at) • Nach KI-Generierung: Fragen in DB speichern + in localStorage cachen (offline-fähig) • "Gespeicherte Exams" Bereich in der Prüfungsmodus-Seite: Liste aller gespeicherten Fragen-Sets pro Fach • Wiederholung: Fragen UND Antwortoptionen per Fisher-Yates-Algorithmus zufällig mischen — Reihenfolge nie dieselbe • Fragenzahl-Auswahl erweitern: 5 / 10 / 15 / 20 Fragen (5 bleibt als Option, ist aber nicht mehr Standard) • Schwellwert-Regel: Exam-Ergebnis < 75% → automatisch neue Aufgabe in Lernplaner anlegen ("Exam Mathe wiederholen") • Wiederholungs-Erinnerung: Aufgabe erhält Fälligkeitsdatum = heute + 2 Tage • "Wiederholungsbereich" auf Dashboard: deutlich hervorgehobener Hinweis auf pending Exam-Wiederholungen • Exam-History: alle vergangenen Ergebnisse mit Datum, Fach, Score und ob Wiederholung notwendig war • Fragen manuell löschen oder aktualisieren (bei Bedarf neue KI-Generierung erzwingen) |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Neue exam_questions-Tabelle anlegen (Migration 005). EX-State (globale Variable) um saved_exams erweitern. Fisher-Yates-Shuffle: 5 Zeilen JS. tasks-Tabelle vorhanden → auto-Task-Erstellung trivial. Größter Aufwand: UI für gespeicherte Exams + History-Ansicht. Geschätzter Aufwand: Groß (2–3 Wochen) |

| #12 | 📥 CSV/Excel-Import für Karteikarten & Übungsexamen (Eltern) Priorität: ● HOCH Aufwand: Mittel (M) Kategorie: Import / Eltern-Funktion |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Elternteil möchte ich vorhandenes Lernmaterial (Fragen & Antworten) als CSV- oder Excel-Datei importieren können — wahlweise als Karteikarten oder als Prüfungsfragen, jeweils für ein bestimmtes Kind — damit ich nicht alles manuell eintippen muss. Eine optionale KI-Prüfung soll Rechtschreibung, Grammatik und inhaltliche Plausibilität der importierten Daten prüfen. |
| 💡 Warum wichtig? | Eltern und Lehrkräfte haben häufig bereits strukturiertes Lernmaterial in Tabellenform (Vokabellisten, Frage-Antwort-Sammlungen, Schulbuchinhalte). Manuelles Eintippen von 50+ Karteikarten ist eine hohe Hürde. Ein Import-Feature senkt den Einstiegsaufwand erheblich, steigert den wahrgenommenen Wert des Eltern-Abos und macht die App attraktiv für strukturiert arbeitende Familien und Lehrkräfte. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Import-Einstiegspunkt im Eltern-Dashboard: "Material importieren" pro Kind (Button in der Kind-Karte) • Unterstützte Formate: CSV (Komma- oder Semikolon-getrennt) und XLSX/XLS (Excel) • Format Karteikarten — CSV-Schema: Spalte 1 = Frage/Vorderseite, Spalte 2 = Antwort/Rückseite • Format Übungsexamen — CSV-Schema: Spalte 1 = Frage, Spalten 2–5 = Antwortoptionen A–D, Spalte 6 = richtige Antwort (A/B/C/D oder Volltext) • Erste Zeile automatisch erkennen: Header (wird übersprungen) oder Daten • Vorschau vor Import: Tabelle mit den ersten 5 Zeilen, Spaltenzuordnung anzeigen • Ziel wählen: "Als Karteikarten speichern" oder "Als Übungsexamen speichern", Fach zuweisen • KI-Prüfung (optional, per Checkbox ein-/ausschaltbar): • → Rechtschreibung & Grammatik in Fragen und Antworten prüfen • → Inhaltliche Plausibilität: Ist die angegebene Antwort zur Frage korrekt? • → Ergebnis: Vorschlagsliste mit konkreten Korrekturen — Nutzer akzeptiert oder verwirft pro Eintrag • Fehlerbehandlung: ungültige/leere Zeilen werden rot markiert und können vor Import entfernt werden • Import-Limit: maximal 200 Einträge pro Upload (Schutz vor Missbrauch / API-Kosten) • DSGVO-Hinweis: CSV/Excel-Datei wird nur client-seitig verarbeitet, nie als Rohdatei auf Server gespeichert |
| ⚙️ Technik-Hinweis | SheetJS (xlsx.js) für Excel-Parsing im Browser (CDN verfügbar, kein Server nötig). PapaParse oder native JS für CSV. KI-Prüfung: Batch-Prompt an bestehenden ai-proxy (alle Frage-Antwort-Paare in einem Request). Karteikarten-Speicherung: vorhandenes cards-Array + Supabase. Exam-Fragen: exam_questions-Tabelle (aus Backlog-Item #11). Hauptaufwand: Import-UI, Spalten-Zuordnungs-Wizard, KI-Prüfungs-Dialog. Geschätzter Aufwand: Mittel (1–1,5 Wochen) |

| #13 | 📋 Import/Export-Vorgänge im Aktivitätslog protokollieren Priorität: ● MITTEL Aufwand: Klein (S) Kategorie: Logging / Transparenz |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Nutzer (Kind und Elternteil) möchte ich im Aktivitätslog sehen, wann welche Daten importiert oder exportiert wurden — mit Angabe von Anzahl, Fach und Format — damit ich jederzeit nachvollziehen kann, welches Lernmaterial wann hinzugekommen ist oder weitergegeben wurde. |
| 💡 Warum wichtig? | Das Aktivitätslog ist das Gedächtnis der App. Ohne Import/Export-Einträge entstehen Lücken: Karteikarten oder Prüfungsfragen tauchen plötzlich auf, ohne dass nachvollziehbar ist, wann und woher. Besonders für Eltern ist Transparenz über Datenoperationen wichtig (DSGVO, Aufsichtspflicht). |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Neuer Log-Eintragstyp "import" mit Icon 📥 und eigener Farbe (blau-lila) im Aktivitätslog • Neuer Log-Eintragstyp "export" mit Icon 📤 und eigener Farbe im Aktivitätslog • Import-Eintrag enthält: Datum/Uhrzeit, Anzahl importierter Einträge, Ziel (Karteikarten / Exam), Fach, Format (CSV/Excel) • Export-Eintrag enthält: Datum/Uhrzeit, Anzahl exportierter Einträge, Format, Fach • Log-Einträge erscheinen im Kind-Log und (aggregiert) im Eltern-Dashboard • Log-Filterung: Im Log-Drawer können Einträge nach Typ gefiltert werden (alle / Lernen / Examen / Import-Export) |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Log-Funktion und Log-Drawer bereits vollständig implementiert. Neue Eintragstypen sind reine Datenerweiterung. Import-Funktion aus #12 und Export-Funktion aus #14 rufen beim Abschluss addLog("import", {...}) auf. Aufwand minimal. Geschätzter Aufwand: Klein (< 1 Tag) |

| #14 | 📤 Export von Karteikarten und Übungsexamen (CSV/Excel) Priorität: ● HOCH Aufwand: Klein (S) Kategorie: Export / Sharing |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Nutzer möchte ich meine Karteikarten und gespeicherten Prüfungsfragen als CSV- oder Excel-Datei exportieren können, damit ich sie mit Geschwistern, Mitschülern oder Lehrkräften teilen oder außerhalb der App weiternutzen kann. |
| 💡 Warum wichtig? | Export ist das natürliche Gegenstück zu Import (#12) und rundet den Daten-Lifecycle ab. Sharing von Lernmaterial zwischen Geschwistern oder Klassenkameraden ist ein starker viraler Mechanismus. Die technische Basis (SheetJS aus #12) ist bereits vorhanden, der Zusatzaufwand ist minimal. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Export-Button in der Karteikarten-Seite: "Alle Karten exportieren" pro Fach • Export-Button in der Prüfungsmodus-Seite: "Gespeicherte Examen exportieren" pro Fach • Format-Auswahl vor Export: CSV oder XLSX (Excel) • Karteikarten-Export-Schema: Spalte 1 = Frage, Spalte 2 = Antwort, Spalte 3 = Fach — identisch mit Import-Format (#12) für direkten Austausch • Exam-Export-Schema: Spalte 1 = Frage, Spalten 2–5 = Optionen A–D, Spalte 6 = richtige Antwort — identisch mit Import-Format (#12) • Automatischer Dateiname: z.B. "StudyBuddy_Mathematik_Klasse9_2026-04.csv" • Eltern können auch Inhalte ihrer Kinder exportieren (aus dem Eltern-Dashboard) • Exportierte Datei ist direkt re-importierbar in StudyBuddy (Format-Kompatibilität mit #12 sicherstellen) |
| ⚙️ Technik-Hinweis | SheetJS aus Backlog-Item #12 direkt wiederverwendbar. Daten aus Supabase-Abfrage oder localStorage holen, per SheetJS in File-Buffer umwandeln, per <a download> als Browser-Download ausgeben. Kein Server-Roundtrip nötig. Geschätzter Aufwand: Klein (2–3 Tage) |

| #15 | 📝 Bestandene & fehlgeschlagene Examen im Aktivitätslog Priorität: ● MITTEL Aufwand: Klein (S) Kategorie: Logging / Lernhistorie |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Kind und Elternteil möchte ich im Aktivitätslog sehen, welche Prüfungen absolviert wurden — mit Datum, Fach, erzieltem Ergebnis in Prozent und ob die Prüfung bestanden oder nicht bestanden wurde — damit die Lernhistorie vollständig und transparent ist. |
| 💡 Warum wichtig? | Das Aktivitätslog zeigt heute nur allgemeine XP-Gewinne, aber keine inhaltliche Aussage über den Lernerfolg. Exam-Ergebnisse im Log machen den Fortschritt greifbar, steigern die Motivation und ermöglichen Eltern eine fundierte Einschätzung ohne Nachfragen beim Kind. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Neuer Log-Eintragstyp "exam_result" — wird in endExam() automatisch erzeugt • Log-Eintrag enthält: Fach, Datum/Uhrzeit, erreichter Score in Prozent, Anzahl richtiger/falscher Antworten • Visuelle Unterscheidung: ✅ grünes Icon bei bestanden (≥ 75%), ❌ rotes Icon bei nicht bestanden (< 75%) • Nicht bestandene Examen: direkter Link "Jetzt wiederholen" im Log-Eintrag (verknüpft mit #11) • Eltern-Dashboard: Exam-Ergebnisse werden in der Kind-Detailansicht aus #10 als eigene Tabelle angezeigt • Log-Filterung: Exam-Einträge als eigene Filter-Kategorie im Log-Drawer |
| ⚙️ Technik-Hinweis | endExam()-Funktion bereits vorhanden und vollständig — dort addLog("exam_result", {...}) ergänzen. Log-Drawer-HTML um neuen Eintragstyp erweitern. Kein DB-Schema-Eingriff nötig (Log läuft über vorhandene Datenstruktur). Geschätzter Aufwand: Klein (1–2 Tage) |

| #16 | ℹ️ Verständliche Erklärung von XP, Streak, Cards Due & Exams Due Priorität: ● HOCH Aufwand: Klein (S) Kategorie: UX / Onboarding |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Kind oder Elternteil möchte ich sofort verstehen, was XP-Punkte, der Streak, fällige Karten und fällige Prüfungen bedeuten und wie ich sie beeinflussen kann — über ein Info-Tooltip oder Hilfe-Overlay — damit ich die App von Anfang an sinnvoll und motiviert nutze. |
| 💡 Warum wichtig? | Gamification-Elemente entfalten ihre motivierende Wirkung nur, wenn Nutzer deren Bedeutung verstehen. Neue Nutzer stehen vor einem Dashboard voller Kennzahlen ohne Erklärung — das führt zu Orientierungslosigkeit und Abbruch. Info-Tooltips sind eine schnelle, nicht-intrusive UX-Verbesserung mit hohem Wirkungsgrad. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Info-Icon (ℹ️) neben jeder Statistik-Kachel auf dem Dashboard (XP, Streak, Karten fällig, Examen fällig) • Klick / Tap auf ℹ️ → kleines Popup/Tooltip mit verständlicher Erklärung in der Schulsprache des Kindes • XP-Erklärung: "Für jede Lernaktivität sammelst du XP-Punkte. Karteikarte richtig = 10 XP, Prüfung abgeschlossen = 50 XP, Pomodoro-Session = 30 XP. Steige Level auf!" • Streak-Erklärung: "Dein Streak zählt, wie viele Tage du hintereinander gelernt hast. Lerne jeden Tag, um deinen Streak nicht zu verlieren!" • Fällige Karten: "Karten, die heute nach dem Spaced-Repetition-Prinzip zur Wiederholung fällig sind. Regelmäßige Wiederholung festigt das Wissen im Langzeitgedächtnis." • Examen fällig: "Prüfungen, die du wiederholen solltest — weil du unter 75% erzielt hast oder weil die Erinnerung nach 2 Tagen ausgelöst wurde (aus #11)." • Zusätzlich: optionaler Onboarding-Kurzrundgang (3 Schritte) beim allerersten Login eines Kindes • Alle Erklärungstexte im I18N-System (de/en/fr/es) — folgen automatisch der Schulsprache |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Einfache CSS-Tooltip-Klasse oder kleines Modal-Overlay. Neue I18N-Schlüssel (help.xp, help.streak, help.due_cards, help.due_exams). Onboarding-Flag: localStorage.getItem("onboarding_done") — wird nach erstem Durchlauf gesetzt. Kein Backend-Eingriff. Geschätzter Aufwand: Klein (2–3 Tage) |

| #17 | 🧠 Personalisierte Lernvorschläge auf Basis von Best Practices Priorität: ● MITTEL Aufwand: Groß (L) Kategorie: Adaptives Lernen / KI |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Kind möchte ich jeden Tag konkrete, personalisierte Vorschläge erhalten, was ich heute lernen sollte, wie lange und warum — basierend auf meinen fälligen Karten, schwachen Prüfungsbereichen, Klausurterminen und wissenschaftlichen Lernmethoden — damit ich ohne eigene Planung effektiv lerne. |
| 💡 Warum wichtig? | Der häufigste Grund, warum Schüler trotz guter Tools schlecht lernen: sie wissen nicht, womit sie anfangen sollen. Die App besitzt bereits alle nötigen Daten (Karteikarten, Exam-Ergebnisse, Streak, Klausurtermine) — sie muss sie nur zu konkreten, tagesaktuellen Handlungsempfehlungen verdichten. Das ist der entscheidende Schritt vom passiven Werkzeug zum aktiven Lernbegleiter. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • "Heute lernen"-Widget auf dem Dashboard: tägliche priorisierte Vorschlagsliste, ersetzt leeres Dashboard bei Erstnutzung • Vorschlag-Typen und ihre Quellen: • → Fällige Karteikarten (Spaced Repetition): "12 Karten in Mathematik fällig — 15 Min" • → Schwache Exam-Bereiche: "Letzte Biologie-Prüfung: 62% — heute 10 Karten wiederholen" • → Klausur-Nähe (aus #6): "Physik-Klausur in 5 Tagen — heute: Thema Mechanik, 20 Min" • → Streak-Schutz: "⚠️ Dein Streak von 7 Tagen ist in Gefahr — noch nicht heute gelernt!" • → Optimale Verteilung: max. 45 Min pro Fach am Stück, dann Pause empfehlen • Wissenschaftliche Grundlage: Ebbinghaus-Vergessenskurve (→ SR_DAYS bereits implementiert), Pomodoro-Methode, aktiver Abruf • Rule-Based-Engine für Basisvorschläge (kein KI-Aufruf nötig — alle Daten lokal vorhanden) • KI-vertiefung optional: bei verfügbarem API-Key kann KI-Anbieter eine narrative Zusammenfassung generieren ("Du hast diese Woche besonders gut in Englisch, aber Chemie braucht mehr Aufmerksamkeit") • Eltern können Vorschläge für ihre Kinder im Eltern-Dashboard einsehen • Vorschläge wöchentlich als Lernplan-Zusammenfassung exportierbar |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Rule-Based-Engine: pure JS-Funktion generateSuggestions(U, D) → Array von Vorschlägen, priorisiert nach Dringlichkeit. Quellen: D.cards (fällige Karten), D.tasks (offene Aufgaben), D.exams (Klausurtermine aus #6), EX.history (Exam-Ergebnisse). KI-Erweiterung: optionaler Prompt an ai-proxy. Neues Dashboard-Widget. I18N für alle Vorschlagstexte. Geschätzter Aufwand: Groß (2–3 Wochen) |

| #18 | 📂 Subject Content Hub — eigener Content pro Fach Priorität: ● HOCH Aufwand: Sehr groß (XL) Kategorie: Content-Management / KI-Verarbeitung |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich in jedem Fach eigene Unterlagen hochladen können — Fotos von Mitschriften, PDFs von Arbeitsblättern, Screenshots von Präsentationen, eigene DOCX-Zusammenfassungen — nach Fach und Thema organisiert, und daraus direkt per KI Karteikarten und Übungsexamen generieren lassen. Die bisherige Karteikarten-Funktion bleibt als Unterbereich des Fachs erreichbar. |
| 💡 Warum wichtig? | Schüler haben bereits riesige Mengen an Lernmaterial auf ihren Geräten: Fotos von Tafelbildern, Schulbuch-Scans, Lehrerfolien als PDF. Bisher muss man jeden Text manuell abtippen oder copy-pasten. Wenn die App eigene Unterlagen direkt verarbeiten kann — und daraus in Sekunden Karteikarten oder Prüfungen generiert — wird sie vom optionalen Zusatztool zum unverzichtbaren Lernzentrum. Das ist der stärkste Schritt zur Nutzerbindung im gesamten Backlog. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Subjects-Seite: Fach-Karten führen nicht mehr direkt zu Karteikarten, sondern zum Content Hub des Fachs • Content Hub pro Fach: Themen-Ordner (z.B. "Kapitel 3 – Photosynthese", "Prüfungsvorbereitung Mai") frei benenn- und erstellbar • Unterstützte Upload-Formate (bewusst begrenzt auf inhaltlich sinnvolle Typen): • → Bilder: JPG, PNG — Fotos von Heften, Tafeln, Schulbuchseiten, Screenshots • → PDF — Arbeitsblätter, Lehrerfolien, Schulbuch-Scans, eigene Zusammenfassungen • → DOCX — selbst geschriebene Textzusammenfassungen • ✗ Keine Videos, Audiodateien oder ausführbaren Dateien (zu groß, kein Lernmehrwert) • Datei-Vorschau direkt im Browser: PDFs inline (PDF.js), Bilder inline, DOCX als Text-Vorschau • KI-Aktionen auf hochgeladene Inhalte (pro Datei oder pro Themenordner): • → "Karteikarten generieren" — extrahiert Text aus Datei, KI erstellt Frage-Antwort-Paare • → "Übungsexamen generieren" — gleicher Weg, KI erstellt Multiple-Choice-Fragen • → Bei Bildern: Bildinhalt per KI-Vision (Claude Vision / GPT-4V über bestehenden ai-proxy) erfassen — kein Abtippen nötig • Navigation innerhalb eines Fachs: drei Tabs — [📂 Inhalte] [🃏 Karteikarten] [📝 Examen] • Eltern können Content für ihre Kinder hochladen (Import-Berechtigung aus dem Eltern-Dashboard) • Limits: max. 10 MB pro Datei, max. 50 Dateien pro Fach (schützt Supabase-Storage-Kontingent) • DSGVO: hochgeladene Dateien werden ausschließlich im Supabase-Storage-Bucket des jeweiligen Kindes gespeichert (Row-Level Security) und nicht für KI-Training genutzt |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Supabase Storage (Bucket pro Kind, bereits im Projekt vorhanden — nur aktivieren und RLS konfigurieren). PDF-Textextraktion: PDF.js client-seitig (kein Server). DOCX-Extraktion: Mammoth.js (bereits bekannt aus Projekt). Bild-OCR/Verständnis: base64-Bild-Payload an bestehenden ai-proxy (Claude Vision oder GPT-4V). Neue DB-Tabelle subject_content (id, child_id, subject, topic, file_name, file_url, mime_type, extracted_text, created_at). Subjects-Seite komplett neu gestalten (größter UI-Aufwand). Karteikarten/Exam-Tab bleibt als Unterbereich bestehen — kein Eingriff in bestehende Logik. Geschätzter Aufwand: Sehr groß (4–6 Wochen) |

| #8 | 🎓 Lernframework-Auswahl (IGCSE, Kultusministerium etc.) Priorität: ● MITTEL Aufwand: Sehr groß (XL) Kategorie: Curriculum / Bildungssystem |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Elternteil möchte ich das Bildungssystem meines Kindes auswählen (z.B. IGCSE, deutsches Kultusministerium, IB), damit die App weiß, welche Kompetenzen und Inhalte bis zu welcher Jahrgangsstufe beherrscht werden müssen, und das Lernen gezielt darauf ausrichten kann. |
| 💡 Warum wichtig? | StudyBuddy Pro ist international ausgerichtet (bereits 4 Schulsprachen). Ohne Curricula-Anbindung fehlt der fachlich-inhaltliche Rahmen. IGCSE ist besonders relevant für internationale Schulen (Hauptzielgruppe mit Englisch-Interface). |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Framework-Auswahl beim Anlegen des Kind-Accounts (oder in Einstellungen nachträglich) • Unterstützte Frameworks in Phase 1: IGCSE (Cambridge), deutsches KMK-System • Erweiterbar: IB (International Baccalaureate), Französisches Bac, AP (USA) • DB: frameworks-Tabelle (framework_id, name, description, subjects_by_grade JSON) • Pro Framework: strukturierter Lernziel-Katalog (Kompetenzstufen je Fach & Jahrgangsstufe) • Integration in Karteikarten: "Dieses Thema gehört zu Lernziel 3.2 (IGCSE Biology)" • Integration in Exam-Modus: KI-Fragen orientieren sich am Framework-Curriculum • Eltern-Dashboard: Fortschrittsanzeige pro Lernziel des Curriculums • "Was muss mein Kind bis Klasse 10 können?" — App zeigt Checkliste |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Größter Aufwand liegt in der Curriculum-Datenpflege (nicht in der Technik). Technisch: neue frameworks- und learning_objectives-Tabellen. KI-Prompts um Curriculum-Kontext erweitern. Partnerschaft mit Bildungsverlagen prüfen. Geschätzter Aufwand: Sehr groß (4–6 Wochen + Datenpflege) |

| #19 | 🤖 Paperclip.ing-Integration evaluieren Priorität: ● NIEDRIG (PoC / Evaluation) Aufwand: Klein (S — 2–4 Stunden PoC) Kategorie: KI-Infrastruktur / Automatisierung |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Entwickler des StudyBuddy-Projekts möchte ich prüfen, ob Paperclip.ing (https://paperclip.ing) sinnvoll für die Automatisierung unserer Entwicklungsprozesse eingesetzt werden kann — durch koordinierte KI-Agenten mit Budget-Kontrolle, Org-Chart-Struktur und Ticket-Integration — um autonome Weiterentwicklung von StudyBuddy zu ermöglichen, ohne dass jede Aufgabe manuell angestossen werden muss. |
| 💡 Warum wichtig? | StudyBuddy wird aktuell vollständig manuell gesteuert. Paperclip.ing verspricht, mehrere KI-Agenten (z. B. Claude Code, OpenClaw, Codex) wie ein virtuelles Entwicklungsteam zu orchestrieren — mit Org-Charts, klaren Zielen, Budgets und einem integrierten Ticket-System. Falls das Konzept trägt, könnten Routineaufgaben wie Bugfixes, Dokumentation oder automatisierte Tests autonom ablaufen, während der Fokus auf Strategie und Produktentscheidungen bleibt. Das Tool befindet sich noch in früher Entwicklung — daher zunächst als Proof-of-Concept evaluieren, bevor es produktiv eingesetzt wird. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Paperclip.ing kostenlos registrieren und Projekt „StudyBuddy Pro“ anlegen • Org-Chart aufsetzen: Rollen definieren (z. B. Lead-Dev-Agent, QA-Agent, Dokumentations-Agent) • Agenten verbinden: Claude Code (Hauptentwicklung), Codex (Code-Review), weitere nach Bedarf • Budget-Limits setzen: maximale Kosten pro Agent und Woche — Kostenkontrolle von Anfang an • Goal-Alignment: StudyBuddy-Backlog-Items als Goals in Paperclip erfassen • Ticket-Integration: GitHub-Issues als Tickets in Paperclip einbinden (Connector-Verfügbarkeit prüfen) • Test-Sprint: einen kleinen Backlog-Item (< 2 h Aufwand) vollständig autonom durch Paperclip abwickeln lassen • Bewertung nach Test: Output-Qualität, Kosten, Zuverlässigkeit und Debugging-Aufwand dokumentieren • Go/No-Go-Entscheidung: Kriterien vorab festlegen — ab wann lohnt sich der produktive Einsatz? |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Paperclip.ing ist Open Source und kostenlos — Kosten entstehen ausschließlich durch die zugrundeliegenden KI-APIs (Claude, OpenAI, Codex). Das Tool befindet sich noch in früher Entwicklung; API-Änderungen und Instabilitäten sind einzukalkulieren. Kein Einsatz für produktionskritische Aufgaben im ersten Schritt. Das GitHub-Repo muss für Agenten zugänglich sein (read-only Token genügt für die meisten Aufgaben). Supabase-Zugangsdaten nur lesend freigeben — kein Write-Zugriff für Agenten in der Evaluierungsphase. Beim produktiven Einsatz: Geheimnisse (API-Keys, Supabase-Secrets) über Paperclip’s eigenes Secret-Management verwalten, nie im Klartext übergeben. Geschätzter Aufwand: Klein (2–4 Stunden für PoC-Setup + Evaluation) |

| #20 | ✏️ Interaktive Übungen mit erklärendem Feedback Priorität: ● HOCH Aufwand: Groß (L — 3–5 Wochen) Kategorie: Lernen / KI-Feedback ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich beim Lösen von Übungsaufgaben nicht nur erfahren, ob meine Antwort richtig oder falsch ist, sondern bei einer falschen Antwort eine verständliche Erklärung erhalten — warum meine Antwort falsch war und wie der Lösungsweg aussieht — damit ich wirklich lerne und nicht nur rate. |
| 💡 Warum wichtig? | Das reine "Richtig/Falsch"-Feedback ist pädagogisch wenig wirksam. Erklärendes Feedback ("Warum war das falsch?") ist nachweislich einer der effektivsten Lernhebel. Sofatutor setzt genau das um und bindet Schüler damit deutlich stärker. Für StudyBuddy ist das der Kernunterschied zwischen einem Quiz-Tool und einem echten Lernbegleiter. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Fragentyp-System: Multiple Choice, Lückentext (Drag-and-Drop), Zuordnung (Pfeile/Verbinden), Sortierung (Reihenfolge), Freitext • Bei falscher Antwort: KI generiert kontextbezogene Erklärung — warum falsch, wie der korrekte Denkweg ist • Hinweis-System: bis zu 3 gestufte Hinweise, bevor die Lösung vollständig gezeigt wird • "Versuch es nochmal"-Option nach Erklärung (max. 2 weitere Versuche) • Korrekte Antwort wird immer abschließend gezeigt und erklärt • XP-Vergabe nach Versuchen: 1. Versuch = 100 %, 2. Versuch = 60 %, 3. Versuch = 30 % • Feedback-Qualität-Rating durch den Schüler (👍/👎) zur KI-Verbesserung • Statistiken: Fehler-Tracking pro Aufgabentyp für Eltern-Dashboard |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Fragentyp-Engine als eigenständige Komponente (JSON-Schema pro Typ). KI-Feedback: Prompt an bestehenden ai-proxy mit Aufgabe + Schülerantwort + korrekter Antwort — KI erklärt den Fehler. Drag-and-Drop: Interaction Observer API oder einfaches Touch-/Mouse-Event-Handling (kein externes Framework nötig). Neue DB-Tabelle exercise_results (child_id, item_id, attempts, correct, feedback_rating). Geschätzter Aufwand: Groß (3–5 Wochen) |

| #21 | 🎧 Vokabeltrainer mit Spaced Repetition und Audio Priorität: ● HOCH Aufwand: Mittel (M — 2–3 Wochen) Kategorie: Lernen / Fremdsprachen ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler, der Fremdsprachen lernt, möchte ich einen dedizierten Vokabeltrainer mit Leitner-System nutzen, der mir Vokabeln in intelligenten Abständen wiederholt und mir die korrekte Aussprache per Audio vorspielt — damit ich Vokabeln nachhaltig lerne, statt sie nach dem Test zu vergessen. |
| 💡 Warum wichtig? | Vokabeln sind der häufigste Lerninhalt in Schule und Nachhilfe. Spaced Repetition (Leitner-System) ist wissenschaftlich die effektivste Methode zum Vokabellernen. Audio-Aussprache ist besonders für jüngere Lernende wichtig. Sofatutor bietet Vokabeltrainer als eigenständiges Modul — ein klarer Nutzerwunsch. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Dedizierter Vokabeltrainer, erreichbar aus Sidebar und aus jedem Sprachfach • Leitner-System: 5 Boxen — Vokabeln wandern bei korrekter Antwort in höhere Box, bei Fehler zurück in Box 1 • Wiederholungsintervalle: Box 1 = täglich, Box 2 = 2 Tage, Box 3 = 4 Tage, Box 4 = 1 Woche, Box 5 = gelernt • Audio-Wiedergabe: Text-to-Speech über Web Speech API (SpeechSynthesis, kostenlos, kein API-Key) oder ElevenLabs-Fallback • Abfragerichtungen: Deutsch→Fremdsprache, Fremdsprache→Deutsch, beide gemischt • Import: CSV-Upload (Spalten: Vokabel;Übersetzung;Kontext), Copy-Paste aus Schulbuch, KI-generierte Vokabellisten pro Thema • Export: CSV und PDF-Vokabelliste zum Ausdrucken • Eltern sehen: Wie viele Vokabeln sind in welcher Box? Tagespensum erreicht? |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Web Speech API SpeechSynthesis: kostenlos, läuft im Browser, keine API-Kosten. Leitner-Zustand in Supabase (vocabulary_items-Tabelle mit box_level, next_review). Bestehender SM (Spaced-Repetition-Mechanismus im Karten-Modul) als Vorlage nutzbar — Leitner ist einfacher als SuperMemo/SM2. PapaParse für CSV-Import bereits bekannt. Geschätzter Aufwand: Mittel (2–3 Wochen) |

| #22 | 🧠 Adaptives Lernsystem — dynamische Schwierigkeitsanpassung Priorität: ● HOCH Aufwand: Sehr groß (XL — 4–6 Wochen) Kategorie: KI / Lernalgorithmus ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich, dass die App automatisch erkennt, wenn Aufgaben zu leicht oder zu schwer für mich sind, und den Schwierigkeitsgrad dynamisch anpasst — damit ich weder unterfordert noch frustriert bin, sondern immer im optimalen Lernbereich bleibe. |
| 💡 Warum wichtig? | Adaptives Lernen ist der wichtigste Differenzierungsfaktor gegenüber statischen Lernmaterialien. Sofatutor und Khan Academy setzen stark darauf. Für StudyBuddy bedeutet Adaptivität: weniger Abbrüche, mehr Lernerfolg, stärkere Nutzerbindung. Besonders wichtig für schwächere Schüler, die sonst frustriert aufgeben. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Elo-Rating pro Schüler und Themenbereich: Aufgabe hat Schwierigkeits-Score, Schüler hat Kompetenz-Score — beide passen sich nach jeder Antwort an • Alternativ: vereinfachtes Bayesian Knowledge Tracing (BKT) mit 4 Parametern pro Skill • Schwierigkeitsstufen: 3 Stufen (Grundlagen, Standard, Fortgeschritten) — zunächst genug • Algorithmus: bei > 80 % Trefferquote → nächste Stufe; bei < 50 % → niedrigere Stufe • Aufgaben werden mit difficulty_level (1–3) taggt — KI-Generierung berücksichtigt Level • Eltern sehen: aktuelles Kompetenzniveau pro Fach/Thema als Balken • "Ich find's zu leicht / zu schwer"-Feedback-Button für manuelle Korrektur |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Elo-System ist einfacher zu implementieren als BKT — für v1 ausreichend. Neue DB-Tabelle skill_levels (child_id, skill_tag, elo_score, updated_at). KI-Prompt für Aufgabengenerierung erhält difficulty_level als Parameter. Exam-Modus (#11) und interaktive Übungen (#20) als erste Träger des Systems. Geschätzter Aufwand: Sehr groß (4–6 Wochen) |

| #23 | 📊 Lernstandserhebung / Einstufungstest Priorität: ● MITTEL Aufwand: Mittel (M — 2–3 Wochen) Kategorie: Lernen / Onboarding ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als neuer Schüler möchte ich beim ersten Start pro Fach einen kurzen Einstufungstest machen, der mein aktuelles Wissensniveau ermittelt — damit die App sofort personalisierte Lernempfehlungen geben kann, ohne dass ich erst wochenlang Daten sammeln muss. |
| 💡 Warum wichtig? | Ohne Einstufung beginnt jeder Schüler bei null, obwohl er vielleicht schon 80 % des Stoffs kennt. Das führt zu Langeweile und Abbruch. Ein diagnostischer Test beim Onboarding ist der schnellste Weg zu echter Personalisierung — und zeigt dem Schüler, dass die App "ihn kennt". |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Einstufungstest pro Fach: 10–15 adaptiv gewählte Fragen, Dauer max. 5 Minuten • Adaptive Fragenauswahl: Anfang mit mittlerer Schwierigkeit, passt sich nach jeder Antwort an (binäre Suche über Schwierigkeitsniveau) • Ergebnis: Kompetenzniveau auf Skala (Grundlagen / Mittelstufe / Fortgeschritten) pro Themengebiet • Direkte Aktion nach Test: "Dein persönlicher Lernplan" — welche Themen als nächstes? • Freiwillig: Schüler kann Test überspringen und später nachholen • Wiederholungstest: alle 4 Wochen optional anbieten ("Wie weit bist du seit letztem Monat?") • Eltern-Dashboard: zeigt Einstufungsergebnis und Entwicklung über Zeit |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Adaptive Fragenauswahl: vereinfachte IRT (Item Response Theory) mit 3 Schwierigkeitsstufen — kein volles IRT-Modell nötig. KI generiert Einstufungsfragen für jedes Fach (separater Prompt-Template). Ergebnisse initialisieren das Elo-System aus #22 — beide Features sind aufeinander abgestimmt. Geschätzter Aufwand: Mittel (2–3 Wochen) |

| #24 | 📄 Probe-Klassenarbeiten als PDF Priorität: ● MITTEL Aufwand: Mittel (M — 2–3 Wochen) Kategorie: Lernen / Prüfungsvorbereitung ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich realistische Probe-Klassenarbeiten im PDF-Format generieren und ausdrucken können — mit Lösungsblatt — damit ich mich gezielt auf bevorstehende Klassenarbeiten vorbereiten kann, wie ich es aus echten Vorbereitungsblättern kenne. |
| 💡 Warum wichtig? | Probe-Klassenarbeiten sind einer der häufigsten Suchbegriffe von Schülern und Eltern bei Google. Sofatutor bietet druckbare Tests. Wenn StudyBuddy KI-generierte, fach- und klassenstufenspezifische Probearbeiten anbietet, wird es zum unverzichtbaren Prüfungsvorbereitungs-Tool — ein starkes Kaufargument für Eltern. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Eingabe: Fach, Klassenstufe, Themengebiete (Auswahl aus dem Fächerbaum), Dauer (45 / 60 / 90 Min.) • KI generiert Aufgaben mit Punkte-Verteilung, realistischem Schularbeits-Layout • PDF-Output: Deckblatt (Name, Datum, Klasse als Felder), Aufgaben mit Platz für Antworten, Bewertungsraster • Separates Lösungsblatt als zweites PDF oder zweite Sektion • Schwierigkeitsgrad-Auswahl: Grundlagen / Standard / Abitur-Niveau • Gespeicherte Probearbeiten: Eltern sehen welche Tests das Kind gemacht hat • Druck-Optimierung: Seitenumbrüche sauber, keine halben Aufgaben am Seitenende |
| ⚙️ Technik-Hinweis | jsPDF (bereits im Browser-Ökosystem) oder serverlose PDF-Generierung via Supabase Edge Function + Puppeteer. Für Schularbeits-Layout empfiehlt sich ein festes HTML-Template, das serverseitig zu PDF gerendert wird (zuverlässiger als clientseitiges jsPDF). KI-Prompt muss Aufgaben als strukturierte JSON-Liste ausgeben (Aufgabe, Teilpunkte, Lösung), die dann ins Template eingefügt werden. Exam-Modus (#11) als Vorlage für KI-Fragetypen. Geschätzter Aufwand: Mittel (2–3 Wochen) |

| #25 | 📋 Lernzusammenfassungen / Merkblätter Priorität: ● MITTEL Aufwand: Klein bis Mittel (S–M — 1–2 Wochen) Kategorie: Lernen / KI-Content ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich zu jedem Thema eine kompakte, KI-generierte Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte abrufen können — als "Cheat Sheet" zum schnellen Wiederholen vor einer Prüfung oder als Einstieg in ein neues Thema. |
| 💡 Warum wichtig? | Vor Klassenarbeiten suchen Schüler nach kompakten Zusammenfassungen. Sofatutor bietet Merkblätter pro Thema. KI kann diese in Sekunden generieren — das ist ein schnell zu implementierendes Feature mit hohem wahrgenommenem Wert. Ergänzt den Content Hub (#18) perfekt. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • "Zusammenfassung generieren"-Button pro Thema/Fach im Content Hub • KI erstellt: Kernbegriffe mit Definitionen, wichtigste Formeln/Regeln, Eselsbrücken, 3 häufige Fehler • Visuelle Gestaltung: zweispaltig, farbige Abschnittskästen, Icons pro Bereich • Export: PDF (druckbar als A4-Blatt), HTML (für Browser), oder direkt in Karteikarten umwandeln • Manuell bearbeitbar: Schüler kann KI-Zusammenfassung ergänzen oder kürzen • Gespeichert pro Kind und Thema, jederzeit abrufbar • "Dieses Merkblatt teilen" — per Link mit Klassenkameraden (Opt-in) |
| ⚙️ Technik-Hinweis | KI-Prompt: Thema + Klassenstufe → strukturierte JSON-Ausgabe (Begriff, Definition, Formel, Eselsbrücke). Rendering: HTML-Template mit CSS-Grid, dann Druck-CSS für A4. PDF-Export: window.print() mit print-Stylesheet ausreichend für einfache Merkblätter. Supabase: summaries-Tabelle (child_id, subject, topic, content_json, created_at). Geschätzter Aufwand: Klein bis Mittel (1–2 Wochen) |

| #26 | 🖨️ Druckbare Arbeitsblätter Priorität: ● NIEDRIG Aufwand: Mittel (M — 2 Wochen) Kategorie: Lernen / Offline-Materialien ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Elternteil möchte ich für mein Kind druckbare Arbeitsblätter mit Übungsaufgaben zu bestimmten Themen generieren und ausdrucken können — mit Lösungsblatt — damit mein Kind auch offline und ohne Bildschirm lernen kann. |
| 💡 Warum wichtig? | Viele Eltern möchten, dass ihre Kinder nicht den ganzen Tag auf Bildschirme schauen. Druckbare Arbeitsblätter erfüllen genau diesen Wunsch und öffnen StudyBuddy für eine Zielgruppe, die digitales Lernen mit analog ergänzen möchte. Sofatutor hat druckbare Arbeitsblätter als Premium-Feature. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Generator: Eltern wählen Fach, Thema, Klassenstufe, Schwierigkeit, Anzahl Aufgaben (5–20) • KI generiert Aufgaben mit Leerzeilen für handschriftliche Antworten • Layout: sauberes Schulheft-Layout, Kopfzeile (Name, Datum, Klasse), Seitenrand für Korrektur • Lösungsblatt: automatisch als zweite Seite oder separates PDF • Vorschau im Browser vor dem Drucken • Vorlagen-Bibliothek: häufig genutzte Arbeitsblätter speichern und wiederverwenden • Limits: max. 5 Arbeitsblätter/Monat im Freemium, unbegrenzt für Premium |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Gleiche PDF-Technologie wie Probe-Klassenarbeiten (#24) — wiederverwendbar. Separate Aufgaben-Templates pro Fachtyp: Mathematik (Rechen-Aufgaben, Koordinatensystem), Deutsch (Lückentexte, Grammatik-Übungen), Englisch (Vokabel-Zuordnung). Template-Engine in JSON, Rendering serverseitig oder mit print-CSS. Geschätzter Aufwand: Mittel (2 Wochen) |

| #27 | 👩‍🏫 Lehrkräfte-Portal (B2B — Klassen verwalten) Priorität: ● HOCH Aufwand: Sehr groß (XL — 5–8 Wochen) Kategorie: B2B / Lehrkräfte ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Lehrerin möchte ich einen eigenen Zugang zu StudyBuddy haben, in dem ich meine Klassen verwalte, Lernaufgaben zuweise, den Lernfortschritt aller meiner Schüler übersichlich sehe und Materialien mit der Klasse teile — damit ich StudyBuddy als digitales Lernbegleit-Tool in meinem Unterricht einsetzen kann. |
| 💡 Warum wichtig? | Lehrkräfte als Multiplikatoren sind der stärkste B2B-Kanal für EdTech. Wenn eine Lehrerin StudyBuddy einsetzt, folgen ganze Klassen. Das Lehrkräfte-Portal öffnet den Schulmarkt und ermöglicht Schullizenz-Modelle (#41). Sofatutor hat ein umfassendes Lehrertool — dieser Kanal ist für die Skalierung entscheidend. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Neue Rolle "teacher" in Supabase Auth mit eigenem Dashboard • Klassen-Verwaltung: Klassen anlegen, Schüler per Einlade-Link oder CSV hinzufügen • Aufgaben zuweisen: Thema + Frist + Zielgruppe (Klasse oder Einzelschüler) • Fortschritts-Dashboard: alle Schüler einer Klasse im Überblick — wer hat was wann bearbeitet • Materialien teilen: Lehrkraft lädt Dokumente/Arbeitsblätter in Klassen-Bibliothek • Klassenraum-Karteikarten: Sets, die alle Schüler der Klasse sehen und nutzen können • Kommunikation: einfaches Nachrichtensystem (Lehrer → Schüler/Klasse) • DSGVO: Lehrkraft sieht nur Schüler ihrer Klassen, keine Cross-Klassen-Einsicht • Export: Klassen-Fortschrittsbericht als PDF für Elterngespräche |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Supabase RLS: teacher kann nur Daten seiner eigenen Klassen lesen. Neue Tabellen: classes (teacher_id, name, grade, school_id), class_members (class_id, child_id), assignments (class_id, subject, topic, due_date). Bestehende parent-Rolle als Vorlage für teacher-Rolle. UI-Aufwand ist der größte Kostenfaktor — eigenständige Seiten für Klassen, Aufgaben, Fortschritt. Geschätzter Aufwand: Sehr groß (5–8 Wochen) |

| #28 | 📴 Offline-Modus / Progressive Web App (PWA) Priorität: ● MITTEL Aufwand: Mittel (M — 2–3 Wochen) Kategorie: Infrastruktur / UX ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich StudyBuddy auch ohne Internetverbindung nutzen können — zumindest meine Karteikarten lernen und bereits geladene Inhalte lesen — damit ich in der U-Bahn, im Urlaub oder bei schlechtem WLAN nicht aufhören muss zu lernen. |
| 💡 Warum wichtig? | Lernunterbrechungen durch fehlende Internetverbindung frustrieren Schüler und Eltern. Ein Offline-Modus (auch nur für Karteikarten) ist ein starkes Argument für die App-Installation als PWA. StudyBuddy ist bereits als PWA angekündigt — der Service Worker fehlt noch. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Service Worker: Caching der App-Shell (HTML, CSS, JS), Karteikarten-Daten, Merkblätter • IndexedDB: lokale Speicherung von Karteikarten-Status (Lernfortschritt offline speichern) • Background Sync: Wenn Verbindung zurückkommt, Offline-Lernfortschritt mit Supabase synchronisieren • Installierbarkeit: PWA-Manifest vollständig (bereits vorhanden — Icons, Name, Farben prüfen) • Offline-Anzeige: klarer Hinweis wenn offline ("Du lernst offline — Sync wenn WLAN wieder da") • Offline-Inhalte: Karteikarten, Merkblätter, Vokabellisten — alle in Reichweite ohne Internet • Nicht offline: KI-Tutor, Examen-Generierung (erfordern API-Calls) |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Workbox (Google) für Service Worker — spart 80 % Boilerplate-Code. Cache-Strategie: Cache First für App-Shell, Network First mit Cache Fallback für Daten. IndexedDB-Wrapper: idb (1 kB) — bereits von vielen PWAs genutzt. Netlify unterstützt Service Worker ohne Konfiguration (HTTPS bereits vorhanden). manifest.json und Icons bereits vorhanden — prüfen und ggf. vervollständigen. Geschätzter Aufwand: Mittel (2–3 Wochen) |

| #29 | 📚 Lehrplan-Alignment nach Bundesland Priorität: ● MITTEL Aufwand: Groß (L — 3–5 Wochen) Kategorie: Content / Curriculum ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler in Bayern möchte ich, dass mir StudyBuddy nur die Themen anzeigt, die auch wirklich in meinem Lehrplan (LehrplanPLUS Bayern, Klasse 8, Mathematik) stehen — damit ich keine Zeit mit Stoff verschwende, der für mich nicht relevant ist. |
| 💡 Warum wichtig? | Deutschland hat 16 Bundesländer mit unterschiedlichen Lehrplänen. Ein Schüler in Bayern lernt Mathematik anders als ein Schüler in NRW. Lehrplan-Alignment macht StudyBuddy hochrelevant für jeden Nutzer individuell — und ist ein starkes Differenzierungsmerkmal gegenüber generischen Lernplattformen. Ergänzt Backlog-Item #8. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Schüler wählt bei Setup: Bundesland + Klassenstufe (kann später geändert werden) • Lehrplan-Datenbank: Mapping Thema → Lehrplan-Code pro Bundesland/Klassenstufe • Filterung: Fächer-Katalog zeigt nur lehrplanrelevante Themen — nicht-relevante ausgegraut • "Extra-Themen"-Toggle: Schüler kann auch nicht-lehrplanrelevante Themen aktivieren • Lehrplan-Kennzeichnung: Themen zeigen "✓ Lehrplan BY Kl. 8" als Badge • Phase 1: Bayern (LehrplanPLUS) und NRW (Kernlehrplan) — die beiden größten Bundesländer • Phase 2: alle 16 Bundesländer + Österreich + deutschsprachige Schweiz |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Lehrplandaten: KMK-Daten sind öffentlich verfügbar (PDF-Download je Bundesland), müssen einmalig manuell in strukturiertes JSON übertragen werden — das ist der Hauptaufwand. Neue Tabelle curricula (state_code, grade, subject, topic_key, description). Mapping-Tabelle: topics_curriculum (topic_id, curriculum_id). Kein KI-Aufwand für Phase 1 — reines Datenbank- und UI-Problem. Geschätzter Aufwand: Groß (3–5 Wochen, hauptsächlich Datenpflege) |

| #30 | 🎬 Lernvideos / Video-Bibliothek Priorität: ● MITTEL Aufwand: Mittel (M — 2–3 Wochen) Kategorie: Content / Multimedia ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich zu schwierigen Themen kurze Erklärvideos (3–5 Minuten) ansehen können — entweder von StudyBuddy kuratierte YouTube-Videos oder KI-generierte Erklärungen — damit ich komplexe Konzepte nicht nur lesen, sondern auch sehen und hören kann. |
| 💡 Warum wichtig? | Sofatutor's Kernprodukt sind Erklärvideos — das ist der bekannteste und meistgenutzte Teil der Plattform. StudyBuddy kann Videos nicht sofort selbst produzieren, aber kuratierte YouTube-Embeds sind ein schneller Weg, diese Lücke zu füllen. Langfristig: KI-generierte Slide-Videos mit TTS als eigenständiger Content-Kanal. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Phase 1 — YouTube-Kuratierung: Pro Thema ein oder zwei handverlesene YouTube-Videos (TheSimpleMaths, Lehrer Schmidt, MrWissen2Go etc.) • YouTube-Embed mit Privacy-Enhanced Mode (youtube-nocookie.com), DSGVO-konform • Video-Widget: Thumbnail + Titel + Dauer + "Ansehen"-Button, eingebettet im Content Hub • Empfehlungsalgorithmus: nach Video automatisch Übungsaufgabe zum gleichen Thema anbieten • Phase 2 — KI-Video: Text-to-Slideshow-Pipeline: KI generiert Stichpunkte → Slides → TTS-Audio → Video (z. B. mit remotion.dev oder FFMPEG) • Video-Fortschritts-Tracking: hat Kind das Video angeschaut? (YouTube-API-Event) • Eltern: sehen welche Videos das Kind wann angesehen hat |
| ⚙️ Technik-Hinweis | YouTube Data API v3 für Video-Suche und Metadaten (kostenlos bis 10.000 Requests/Tag). Kuratierung in Phase 1 manuell (eigene Tabelle videos mit topic_id, youtube_id, title, duration, quality_rating). DSGVO: keine Cookies von YouTube bis Schüler aktiv auf "Video ansehen" klickt (Click-to-play). KI-Video-Generation in Phase 2 ist technisch anspruchsvoll — erst nach Phase 1 evaluieren. Geschätzter Aufwand: Mittel (Phase 1: 1–2 Wochen / Phase 2: 4–6 Wochen) |

| #31 | 📸 Hausaufgaben-Hilfe Chat mit Bild-Upload Priorität: ● HOCH Aufwand: Mittel (M — 2 Wochen) Kategorie: KI / Tutoring ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich ein Foto meiner Hausaufgabe machen, es hochladen und vom KI-Tutor Schritt-für-Schritt-Hilfe bekommen — nicht die fertige Lösung, sondern Hinweise auf den Lösungsweg — damit ich die Aufgabe selbst lösen lerne, statt abzuschreiben. |
| 💡 Warum wichtig? | "Ich komme bei meiner Hausaufgabe nicht weiter" ist der häufigste Grund, warum Schüler eine App öffnen. Wenn StudyBuddy in diesem Moment helfen kann — mit einem Foto als Eingabe — wird es zum Standardtool für jeden Hausaufgaben-Abend. Claude Vision macht das technisch heute möglich. Das ist der stärkste kurzfristige Differenzierungsfaktor. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Foto-Upload-Button direkt im KI-Tutor-Chat: Kamera-Icon öffnet Datei-Picker oder Kamera-API • KI analysiert das Bild (Aufgabenstellung erkennen) und gibt pädagogisch gestaltete Hilfe • Pädagogischer Prompt: "Erkläre nicht die Lösung, sondern führe den Schüler mit Fragen und Hinweisen selbst darauf hin" • Gestufte Hilfe: Hinweis 1 (allgemein), Hinweis 2 (konkreter), Hinweis 3 (fast die Lösung), Lösung erst auf explizite Anfrage • Unterstützte Inhalte: Mathe-Aufgaben, Textaufgaben, Grammatik-Übungen, Physik-Formeln • Missbrauchs-Schutz: KI weigert sich, Klassenarbeit-Lösungen direkt auszugeben • Eltern-Sichtbarkeit: Eltern können sehen, bei welchen Themen das Kind Hilfe angefordert hat |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Claude Vision (claude-3-5-sonnet mit vision) über bestehenden ai-proxy — kein neuer Endpunkt nötig. Bild wird als base64 mit dem Text-Prompt kombiniert. Datenschutz: Bilder werden nicht gespeichert, nur für die Sitzung im Memory. Prompt-Engineering ist der kritische Erfolgsfaktor — pädagogischer Stil muss sorgfältig getestet werden. Kosten: Vision-Calls sind teurer als Text-only — Rate-Limiting pro Kind und Tag (z. B. 5 Bild-Anfragen/Tag im Freemium). Geschätzter Aufwand: Mittel (2 Wochen inkl. Prompt-Engineering) |

| #32 | 🏆 Erweitertes Belohnungssystem — Avatare, Medaillen, Badges Priorität: ● MITTEL Aufwand: Mittel (M — 2–3 Wochen) Kategorie: Gamification / UX ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich für meine Lernleistungen sichtbare Belohnungen bekommen — freischaltbare Avatare, sammelbare Medaillen für Meilensteine und ein anpassbares Profil — damit das Lernen sich wie ein Spiel anfühlt und ich motiviert bleibe, weiterzumachen. |
| 💡 Warum wichtig? | Das XP- und Streak-System existiert bereits. Der nächste Gamification-Layer sind sichtbare, sammelbare Auszeichnungen. Sofatutor, Duolingo und Khan Academy setzen stark auf Badges — sie erzeugen Stolz, Sammelreiz und sozialen Vergleich (im Klassenraum). Dieser Layer hat einen hohen motivationalen Impact bei niedrigem technischen Aufwand. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Medaillen / Badges: 30+ vordefinierte Auszeichnungen (z. B. "Erste 100 Karten", "7-Tage-Streak", "Mathe-Meister", "Nachtlerner", "Perfekter Monat") • Avatare: 15+ freischaltbare SVG-Avatare (Tiere, Helden, Gegenstände), Default-Avatar bei Registrierung • Freischalt-Bedingungen: XP-Schwellen, Streak-Milestones, Fach-spezifische Leistungen • Profil-Seite: Avatar + Name + Top-Badges + XP-Level + Statistiken • Badge-Animation: kurze CSS-Animation beim Freischalten ("Neue Medaille! 🎉") • Eltern-Dashboard: Übersicht aller Badges des Kindes • Zukünftig: Klassen-Rangliste (nur mit ausdrücklicher Einwilligung aller Beteiligten) |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Neue DB-Tabelle achievements (id, name, description, icon, condition_type, condition_value). User-Achievements: user_achievements (child_id, achievement_id, unlocked_at). Badge-Check-Trigger: nach jeder XP-Vergabe, nach jedem Streak-Update. SVG-Avatare als Assets in Supabase Storage oder inline im Code (< 50 SVGs). CSS-Animationen: keyframes, keine externe Library nötig. Geschätzter Aufwand: Mittel (2–3 Wochen) |

| #33 | 🗺️ Narratives Lernspiel / Story-Modus Priorität: ● NIEDRIG Aufwand: Sehr groß (XL — 6–10 Wochen) Kategorie: Gamification / Content ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich durch eine Geschichte geführt werden, in der ich als Held Abenteuer erlebe und dabei Lernaufgaben löse — wie bei einem RPG — damit Lernen sich wie Spielen anfühlt und ich Kapitel für Kapitel weiterkomme. |
| 💡 Warum wichtig? | Sofatutor's Sofaheld-Modus ist ein USP. Narratives Lernen ist für die Altersstufe 6–12 besonders wirksam. Für StudyBuddy ist das die langfristigste und aufwändigste Funktion — aber ein starkes Alleinstellungsmerkmal, das die App unverwechselbar macht. Zunächst als MVP mit einem Fach und wenigen Kapiteln starten. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Story-Engine: JSON-basiertes Dialogsystem mit Verzweigungen (richtige Antwort → weiter, falsch → Wiederholung) • Kapitel-Struktur: pro Fach und Thema ein Kapitel (z. B. "Das Geheimnis der Primzahlen") • Charakter-Design: 2–3 Hauptfiguren als SVG-Illustrationen, einfacher Animations-Loop • Lernaufgaben eingebettet: im Dialog-Flow erscheinen Übungsaufgaben aus #20 • Fortschritts-Speicherung: Kapitel-Status pro Kind in Supabase • MVP: ein Fach (Mathematik, Klasse 5–6), 3 Kapitel, 10 Aufgaben pro Kapitel • Phase 2: weitere Fächer, mehr Kapitel, KI-generierte Dialog-Varianten |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Story-Engine: eigenes JSON-Format (node_id, text, choices[], action). Kein Game-Engine-Framework nötig für MVP — reines HTML/CSS/JS. SVG-Animationen: CSS-keyframes für einfache Figuren-Bewegungen. Größter Aufwand: Content-Erstellung (Texte, Aufgaben, Illustrationen) — nicht die Technik. Empfehlung: erst #20 (Interaktive Übungen) fertigstellen, dann Story-Modus aufbauen. Geschätzter Aufwand: Sehr groß (6–10 Wochen inkl. Content) |

| #34 | 🔢 Klassenstufen-basierte Navigation Priorität: ● MITTEL Aufwand: Klein (S — 1 Woche) Kategorie: UX / Navigation ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler der 7. Klasse möchte ich die App nach meiner Klassenstufe filtern können — ich sehe direkt alle relevanten Fächer und Themen für Klasse 7 — statt manuell in jedem Fach die passende Stufe auszuwählen. |
| 💡 Warum wichtig? | Navigation nach Klassenstufe ist das intuitivste Ordnungsprinzip für Schüler. Das ist der erste Einstieg, den sofatutor, Khan Academy und alle anderen EdTech-Plattformen nutzen. StudyBuddy hat die Klassenstufe bereits im Profil — sie muss nur konsequent als primärer Filter in der Navigation eingesetzt werden. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Startseite / Dashboard: zeigt nach Login sofort "Klasse [Grade] — deine Fächer" als Übersicht • Klassenwechsel-Button: schnelles Wechseln der angezeigten Klassenstufe (ohne Profil-Änderung) • Fächer-Seite: zeigt nur Fächer/Themen, die für diese Klassenstufe im System vorhanden sind • Breadcrumb-Navigation: Klassenstufe → Fach → Themengebiet → Lerneinheit • "Themen aus anderen Klassen" optional einblendbar (z. B. Wiederholung aus Klasse 6) • Verbindung mit Lehrplan-Alignment (#29): Klassenstufe + Bundesland als kombinierter Filter |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Hauptsächlich UI-Änderung — kaum neue Backend-Logik nötig. Klassenstufe (grade) ist bereits in Profil und Children-Tabelle gespeichert. Fächer-Filter: bestehende getChildSubjects()-Funktion um Klassenstufen-Dimension erweitern. Routing: URL-Parameter ?grade=7 für direkten Aufruf. Sehr geringer Aufwand — gutes Quick-Win-Feature. Geschätzter Aufwand: Klein (1 Woche — hauptsächlich UI) |

| #35 | 📧 Eltern-Wochenbericht per E-Mail Priorität: ● MITTEL Aufwand: Klein bis Mittel (S–M — 1–2 Wochen) Kategorie: Eltern / Kommunikation ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Elternteil möchte ich jeden Sonntag eine E-Mail bekommen, die mir übersichtlich zeigt, was mein Kind in der letzten Woche gelernt hat — Lernzeit, XP, Streak, Stärken und Schwächen — damit ich ohne App-Login informiert bleibe. |
| 💡 Warum wichtig? | Eltern haben wenig Zeit, sich regelmäßig in die App einzuloggen. Ein automatischer Wochenbericht per E-Mail hält sie engagiert, ohne Aufwand zu erzeugen. Das ist ein starkes Argument für das Premium-Abo und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern das Abo verlängern (Retention-Feature). |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Wöchentliche E-Mail (Sonntag Abend, konfigurierbar) pro Eltern-Account • Inhalt: Lernzeit je Fach (Minuten), XP erworben, Streak-Status, neue Badges, bearbeitete Themen • Stärken/Schwächen: Top-3-Themen mit bester Quote, Top-3-Themen mit schlechtester Quote • Empfehlung: "Diese Woche empfehlen wir: [Thema] — [Name] hat hier noch Lücken" • Pro-Kind-Abschnitt: bei mehreren Kindern einen Abschnitt pro Kind • HTML-E-Mail mit schönem Design (Logo, Farben, Statistik-Balken als Tabellen-Layout) • Abmelde-Link / Frequenz-Einstellung in Eltern-Einstellungen |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Supabase Edge Function (cron: jeden Sonntag 18:00 Uhr). E-Mail-Versand: Resend.com (kostenlos bis 3.000 E-Mails/Monat, einfache Integration). Daten-Aggregation: SQL-Query auf learning_sessions, xp_log, exam_results für die vergangene Woche. E-Mail-Template: HTML-Template mit inline CSS (E-Mail-Clients haben kein externes CSS). Abmeldung: Unsubscribe-Token in DB, Supabase-Endpoint für Abmeldung. Geschätzter Aufwand: Klein bis Mittel (1–2 Wochen) |

| #36 | 💰 Freemium-Modell mit 30-Tage-Testphase Priorität: ● HOCH Aufwand: Mittel (M — 2–3 Wochen) Kategorie: Business / Monetarisierung ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als potenzieller Neukunde möchte ich StudyBuddy 30 Tage lang kostenlos und ohne Kreditkarte in vollem Umfang testen — damit ich eine fundierte Kaufentscheidung treffen kann — und danach im kostenlosen Basis-Tier weiternutzen oder zum Premium-Abo wechseln. |
| 💡 Warum wichtig? | Die meisten EdTech-Konversionen kommen nach Testphasen. Ein zu kurzes oder restriktives Freemium frustriert Nutzer. Das optimale Modell: voller Zugang für 30 Tage (kein Kreditkarten-Zwang), danach ein sinnvolles Freemium-Tier, das süchtig macht ohne vollständig zu befriedigen. Das reduziert Einstiegshürden und maximiert Conversion. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • 30-Tage-Vollzugang: alle Features freigeschaltet, kein Kreditkarten-Zwang bei Registrierung • Trial-Countdown: dezenter Hinweis ab Tag 25 ("Noch 5 Tage vollen Zugang") • Freemium-Tier nach Trial: max. 3 KI-Tutor-Anfragen/Tag, max. 50 Karteikarten, kein Exam-Modus • Premium-Features: Unlimitierte KI-Anfragen, Exam-Modus, Eltern-Dashboard, Vokabeltrainer, alle Fächer • Feature-Gate: bei Limit-Erreichen: schöner Hinweis mit Upgrade-CTA, kein harter Fehler • Bestehende Nutzer: alle bekommen 30-Tage-Verlängerung beim Roll-out des Freemium-Modells • Konversions-Tracking: Funnel von Trial-Start → Feature-Gate-Hit → Upgrade |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Trial-Logik: profiles-Tabelle bekommt trial_started_at und is_premium. Feature-Gates: zentrale Funktion canUse(feature, user) prüft Premium-Status und Limits. Limit-Tracking: usage_counters-Tabelle (user_id, date, feature, count). Stripe (#31 Backlog) für Zahlung — Trial endet, Kreditkarte erst beim Upgrade fällig. Freemium-Logik muss von Anfang an sauber designt sein — nachträgliches Nachrüsten ist aufwändig. Geschätzter Aufwand: Mittel (2–3 Wochen) |

| #37 | 🌳 Fächer-Katalog mit strukturiertem Themenbaum Priorität: ● MITTEL Aufwand: Groß (L — 3–4 Wochen) Kategorie: Navigation / Content-Struktur ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich nicht nur ein flaches Fach wählen, sondern durch einen Themenbaum navigieren — Fach → Themengebiet → Unterthema → Lerneinheit — damit ich genau das lernen kann, was ich gerade brauche, ohne irrelevante Inhalte zu sehen. |
| 💡 Warum wichtig? | Eine flache Fächerliste skaliert nicht. Sobald pro Fach mehr als 20 Themen vorhanden sind, braucht es Struktur. Sofatutor hat einen tiefen Themenbaum als Grundstruktur. Für StudyBuddy ist das die Basis für skalierenden Content, Lehrplan-Alignment (#29), Curriculum (#8) und adaptive Features (#22). |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Themenbaum-Struktur: topics-Tabelle mit parent_id (selbst-referenzierend), depth-Level (1–4) • Level 1: Fach (Mathematik), Level 2: Themengebiet (Geometrie), Level 3: Unterthema (Dreiecke), Level 4: Lerneinheit (Satz des Pythagoras) • Navigation: Breadcrumb-Pfad + Zurück-Button, Tree-View in Sidebar (ausklappbar) • Karteikarten, Übungen, Zusammenfassungen werden Lerneinheiten zugeordnet • Initiale Befüllung: KI generiert Themenbaum für Klasse 5–10, Fächer Mathematik / Deutsch / Englisch • Eltern/Lehrkräfte können eigene Lerneinheiten im Baum verankern • Suche: Volltextsuche über alle Themen-Namen mit Hervorhebung des Pfades |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Selbst-referenzierende topics-Tabelle (id, parent_id, name, subject, grade_min, grade_max, order_index). Rekursive SQL-Queries für Breadcrumb-Pfad (WITH RECURSIVE). UI: Accordion-Komponente für Tree-View, bereits durch bestehende CSS-Variablen stilisierbar. KI-Generierung des initialen Themenbaums: Prompt liefert JSON-Baum, der dann in DB importiert wird. Größter Aufwand: Design und Qualitätssicherung des initialen Themenbaums. Geschätzter Aufwand: Groß (3–4 Wochen) |

| #38 | ⏱️ Lernzeit-Tracking und Statistiken Priorität: ● MITTEL Aufwand: Klein bis Mittel (S–M — 1–2 Wochen) Kategorie: Analytics / UX ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler und Elternteil möchte ich sehen, wie viel Zeit pro Fach, pro Tag und pro Woche wirklich mit Lernen verbracht wurde — als Heatmap-Kalender und Zeitdiagramm — damit ich meinen Fortschritt visualisieren und den Lernrhythmus einhalten kann. |
| 💡 Warum wichtig? | "Wie lange hat mein Kind heute wirklich gelernt?" ist eine der häufigsten Eltern-Fragen. Lernzeit-Tracking gibt objektive Antworten und motiviert Schüler durch Sichtbarkeit. GitHub's Contribution-Heatmap ist ein bewährtes UI-Pattern für tägliches Engagement. Sofatutor zeigt Lernzeit in Minuten pro Tag. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Session-Tracking: Start/Stop automatisch beim Öffnen/Verlassen einer Lernseite (Visibility API) • Granularität: Lernzeit pro Fach, pro Thema, pro Tag — in Supabase gespeichert • Heatmap-Kalender: 52-Wochen-Ansicht (à la GitHub) — Farbe zeigt Intensität (0 = grau, 60+ Min = dunkelgrün) • Zeitdiagramme: Balkendiagramm Wochentag-Auswertung, Liniendiagramm über 4 Wochen • "Lernziel erreicht"-Anzeige: z. B. "30 Min./Tag — heute: ✅ 45 Min." • Eltern-Dashboard: gleiche Statistiken für alle Kinder im Überblick • Datenschutz: Lernzeit-Daten bleiben ausschließlich beim eigenen Account |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Supabase-Tabelle learning_sessions (child_id, subject, started_at, ended_at, duration_seconds). Visibility API: document.visibilitychange-Event zum Stoppen inaktiver Sessions. Heatmap-Rendering: SVG-Grid, 52 Spalten × 7 Zeilen, jede Zelle = ein Tag — mit Chart.js oder reines SVG. Aggregations-Query: GROUP BY date, subject — Supabase View für Performance. Page Unload Hook: beforeunload-Event als Fallback für Session-Ende. Geschätzter Aufwand: Klein bis Mittel (1–2 Wochen) |

| #39 | 👨‍👩‍👧‍👦 Familien-Tarif mit Geschwister-Rabatt Priorität: ● NIEDRIG Aufwand: Klein (S — 1 Woche) Kategorie: Business / Monetarisierung ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Elternteil mit zwei Kindern möchte ich nicht den vollen Preis für jedes Kind einzeln zahlen, sondern einen Familien-Tarif nutzen, der alle meine Kinder zu einem vergünstigten Gesamtpreis abdeckt — damit StudyBuddy auch für Familien mit mehreren Kindern erschwinglich ist. |
| 💡 Warum wichtig? | Ab dem zweiten Kind ist der Vollpreis für viele Familien ein Hindernis. Sofatutor bietet Familienpakete. Ein Geschwister-Rabatt erhöht die Konversionsrate erheblich und stärkt die Bindung, da der "Lock-in" stärker wird (mehrere Kinder im System). Technisch ist es eine Pricing-Logik-Erweiterung. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Tarif-Optionen: Einzel (1 Kind, Vollpreis), Familie (bis 4 Kinder, 60 % des Einzelpreises) • Darstellung im Pricing: explizit "Für Familien — alle Kinder, ein Preis" • Bestehende Eltern-Accounts mit 2+ Kindern: automatisch Upgrade-Angebot anzeigen • Abrechnung: einheitlicher Monatsbetrag pro Eltern-Account — nicht pro Kind • Limit: max. 4 Kinder pro Familien-Tarif (darüber Schullizenzen #41) • Stripe: neuer Preis-Plan für Familien-Tarif (stripe_family_price_id) |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Stripe-Produkt: neuer Preis-Plan mit flat-rate Abrechnung. profiles-Tabelle: subscription_tier (individual, family, school). Feature-Gate: alle Kinder eines Eltern-Accounts erhalten Premium, wenn der Eltern-Account Family-Tier hat. Einfachste Lösung: Preis manuell beim Checkout ändern — kein komplexes Metered-Billing nötig. Geschätzter Aufwand: Klein (1 Woche — hauptsächlich Stripe-Konfiguration) |

| #40 | 🔔 Push-Benachrichtigungen Priorität: ● MITTEL Aufwand: Mittel (M — 2 Wochen) Kategorie: UX / Engagement ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler möchte ich gezielte Push-Benachrichtigungen erhalten — wenn meine Lernserie zu enden droht, Wiederholungen fällig sind oder eine Prüfung naht — damit ich nicht vergesse zu lernen, ohne permanent in der App sein zu müssen. |
| 💡 Warum wichtig? | Streak-Schutz ist einer der stärksten Retention-Mechanismen in Lern-Apps (Duolingo). Push-Notifications sind der direkteste Weg, Schüler zur richtigen Zeit zurückzuholen. Ohne Notifications hängt Nutzung vollständig von der intrinsischen Motivation ab — mit Notifications erhöht sich die Tagesnutzungsrate signifikant. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Benachrichtigungs-Typen: Streak-Warnung ("Noch 2 Stunden — lerne jetzt!"), Wiederholung fällig, Klausur-Countdown (24h / 1h vorher), neue Aufgabe von Eltern, Pomodoro-Ende, wöchentliche Zusammenfassung • Opt-in-Flow: beim ersten Öffnen sauber nach Erlaubnis fragen (Browser-Permission-Dialog erst nach erster positiver Interaktion) • Notification-Einstellungen: pro Typ ein/aus, Ruhezeiten konfigurieren (z. B. kein Notifications nach 21:00) • Web Push API: funktioniert für PWA auf Desktop und Android; iOS ab Safari 16.4 • VAPID-Keys: eigene Server-Keys für Push-Subscription-Management • Eltern-Kontrolle: Eltern können für Kinder Notification-Typen global deaktivieren |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Web Push API + Service Worker (bereits für Offline-Modus #28 vorhanden). VAPID-Schlüssel generieren und in Supabase Secrets speichern. Push-Subscription in DB: push_subscriptions (child_id, endpoint, auth, p256dh). Trigger: Supabase Edge Function mit Cron-Jobs für zeitbasierte Notifications (Streak-Check täglich 18:00). Für Echtzeit-Trigger: Supabase DB-Trigger → Edge Function. iOS: Web Push erst ab iOS 16.4 (PWA muss zum Home-Screen hinzugefügt werden). Geschätzter Aufwand: Mittel (2 Wochen) |

| #41 | 🏫 B2B Schullizenzen — Lizenzmodell für Schulen Priorität: ● HOCH Aufwand: Sehr groß (XL — 6–10 Wochen) Kategorie: B2B / Enterprise ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schul-Administrator möchte ich eine StudyBuddy-Lizenz für meine gesamte Schule erwerben, alle Lehrkräfte und Schüler zentral verwalten, und eine DSGVO-konforme Datenverwaltung mit SSO über das Schul-Netzwerk nutzen — damit StudyBuddy offiziell von der Schule empfohlen und eingesetzt werden kann. |
| 💡 Warum wichtig? | Schullizenzen sind der Pfad zu exponenziellem Nutzerwachstum. Eine Schule bedeutet Hunderte Schüler auf einen Schlag. Sofatutor, Anton und Bettermarks haben starke B2B-Segmente. Für StudyBuddy ist das der mittel- bis langfristig wichtigste Wachstumskanal und deutlich profitabler als Einzellizenzen. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • Mandanten-Fähigkeit: Schule als übergeordnete Einheit über Lehrkräften und Schülern • Schul-Admin: verwaltet alle Lehrkräfte-Accounts der Schule, setzt Lizenzen zu, generiert Berichte • Massen-Import: Schüler- und Lehrkräfte-Accounts per CSV oder LDAP/Active Directory • SSO: SAML 2.0 oder OAuth2 über Schul-Microsoft-Account (Azure AD) oder Google Workspace for Education • DSGVO-Konformität: Auftragsverarbeitungsvertrag (AV-Vertrag), Datenlöschungs-Workflow, kein Tracking über die Schule hinaus • Preismodell: gestaffelt nach Schülerzahl (100 / 500 / 1.000 / unbegrenzt), Jahresvertrag • Admin-Dashboard: Nutzungsstatistiken für Schul-Admin, Kosten-pro-Schüler-Anzeige • Support: dedizierter Ansprechpartner für Schulen (SLA-Versprechen) |
| ⚙️ Technik-Hinweis | Supabase Row Level Security: organizations-Tabelle als Mandanten-Ebene. Neue Tabellen: organizations (id, name, school_id, license_tier), org_members (org_id, user_id, role). SSO: Auth0 oder Supabase Custom Auth für SAML-Integration (komplex — ggf. Drittanbieter wie WorkOS nutzen). AV-Vertrag: juristische Vorlage besorgen — kein Tech-Aufwand, aber Vorlaufzeit. Empfehlung: erst Lehrkräfte-Portal (#27) fertigstellen, dann B2B-Layer darüber bauen. Geschätzter Aufwand: Sehr groß (6–10 Wochen + juristischer Vorlauf) |

| #42 | ♿ Barrierefreiheit (Accessibility — WCAG 2.1 AA) Priorität: ● HOCH Aufwand: Mittel bis Groß (M–L — 2–4 Wochen) Kategorie: UX / Compliance ✦ Inspiriert durch sofatutor.com-Analyse |
| --- | --- |
| 📖 User Story | Als Schüler mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Sehbeeinträchtigung möchte ich StudyBuddy mit einem Screenreader oder per Tastaturnavigation vollständig bedienen können — damit ich nicht von der Plattform ausgeschlossen bin, nur weil ich anders lerne. |
| 💡 Warum wichtig? | Barrierefreiheit ist in Deutschland für öffentlich zugängliche digitale Dienste seit 2021 gesetzlich vorgeschrieben (BITV 2.0 / EN 301 549). Für EdTech ist es darüber hinaus ethisch geboten: gerade Kinder mit Einschränkungen (LRS, Sehbehinderungen) brauchen digitale Lernhilfe am dringendsten. Ein WCAG 2.1 AA-konformes StudyBuddy öffnet auch den Markt für Förderschulen. |
| 🔧 Details & Anforderungen | • ARIA-Labels: alle interaktiven Elemente (Buttons, Inputs, Cards) bekommen aria-label / aria-describedby • Tastaturnavigation: vollständige Bedienbarkeit ohne Maus, sichtbarer Focus-Ring (outline: 2px solid) • Screenreader-Unterstützung: semantisches HTML (nav, main, section, button statt div), getestet mit NVDA und VoiceOver • Farbkontrast: alle Text/Hintergrund-Kombinationen mindestens 4.5:1 (AA-Standard) • Hochkontrast-Modus: eigenes CSS-Theme für stark sehbeeinträchtigte Nutzer • Dyslexie-Schriftart-Option: OpenDyslexic als Alternative zu Arial (Einstellungs-Toggle) • Vorlesefunktion für Aufgabentexte: Text-to-Speech via Web Speech API (SpeechSynthesis) mit Play/Pause-Button • Zoom-Unterstützung: Layout bleibt bei 200 % Browser-Zoom nutzbar (kein horizontal scroll) • a11y-Audit: axe DevTools / Lighthouse Accessibility Score > 90 als CI-Check |
| ⚙️ Technik-Hinweis | axe-core für automatisierte WCAG-Prüfung (npm install axe-core). Lighthouse Accessibility-Score als Benchmark (Ziel: > 90). Manuelle Tests: NVDA (Windows, kostenlos) + VoiceOver (macOS/iOS, eingebaut). OpenDyslexic: Google Fonts oder lokal gehostet (SIL Open Font License). CSS: :focus-visible statt :focus für saubere Tastatur-Focus-Anzeige ohne störende Maus-Outlines. Bestehende ARIA-Attribute prüfen und ergänzen — kein vollständiger Rewrite nötig. Geschätzter Aufwand: Mittel bis Groß (2–4 Wochen) |